|  |
| --- |
| **HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA****Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Józefów nad Wisłą w miejscowości Kolczyn oraz budowa wodociągu w miejscowości Kolczyn.****Część 1. Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Józefów nad Wisłą w miejscowości Kolczyn**  |
| **Lp.** | **Elementy i rodzaje robót** | **Koszt** (z VAT w zł) | **Termin realizacji** |
| 1. | Budynek techniczny  |  | Lipiec 2018 |
| 2. | Reaktor SBR |  | Lipiec 2018 |
| 3. | Budynek socjalny  |  | Lipiec 2018 |
| 4. | Technologia i instalacje sanitarne |  | Maj 2019 |
| 5. | Zbiornik magazynowania i stabilizacji osadu |  | Maj 2019 |
| 6. | Roboty elektryczne i AKPiA |  | Maj 2019 |
| 7. | Wentylacja |  | Maj 2019 |
| 8. | Instalacja wod-kan,  |  | Maj 2019 |
| 9. | Drogi i chodniki |  | Maj 2019 |
| **Ogółem:** |  |  |

 Załącznik Nr 1a do umowy